触感她界关键决策复盘

五个重要决策的失败与修复

复盘一：NFC技术选型——Web NFC vs 原生NFC

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 决策名称 | NFC交互技术方案选择 |
| 时间 | 项目开发期（2026年8月10） |
| 决策人 | 我（产品负责人），技术选型由开发者评估 |

1.1当时做了什么假设

- 假设Web NFC API（NDEFReader）在Chrome for Android上可以稳定工作

- 假设用户打开网页后，手机靠近NFC贴片，页面能自动捕获标签数据并触发跳转

- 假设Android系统不会拦截Web层面的NFC读取，浏览器能正常拿到标签数据

- 假设Edge浏览器的NFC支持与Chrome一致，可以跨浏览器使用

1.2依据什么做了决策

| 依据类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 技术文档 | MDN Web NFC规范说明，NDEFReader在Chrome 89+ for Android上可用 |
| 成本考量 | Web NFC方案零额外成本，用户打开网页即可使用，无需安装App |
| 开发效率 | 纯前端实现，无需处理Android原生开发、APK打包、应用商店上架 |
| 已有案例 | 部分Web NFC Demo在特定条件下可运行，证明技术可行 |

1.3实际结果与预期的差距

| 预期结果 | 实际结果 | 差距程度 |
| --- | --- | --- |
| 贴片靠近自动跳转 | Android系统级NFC对话框先弹出，拦截了标签数据 | ❌ 完全失败 |
| 所有Android手机可用 | 仅在部分手机、特定浏览器上部分可用 | ❌ 远低于预期 |
| Edge和Chrome均可用 | Chrome勉强可用，Edge完全无法捕获 | ❌ 浏览器兼容性差 |
| 无需安装App | 最终仍需Capacitor打包APK才能绕过系统拦截 | ❌ 方案目标失败 |

1.4根因分析

| 层级 | 问题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 信息不全（主要） | 项目启动时未充分调研Android NFC的系统分发机制 | 不知道Android系统会优先拦截NFC标签，Web层根本拿不到数据 |
| 信息不全 | 未区分“技术标准可用”与“实际场景可用 | ” Chrome 89+支持Web NFC，但系统拦截导致实际无法使用 |
| 判断问题（次要） | 对Web NFC的成熟度估计过高 | Web NFC是较新的API，实际生产案例少，稳定性存疑 |

1.5修复动作与机制改进

修复动作：

| 时间线 | 修复措施 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 立即 | 启用“手动输入编号”替代方案 | ✅ 完全兜底，演示流程不受影响 |
| 立即 | 启用“模拟感应成功”替代方案 | ✅ 一键触发，演示效果与NFC一致 |
| 赛后 | 切换到Capacitor原生NFC插件打包APK | 🔄 能绕过系统拦截，但引入APK稳定性问题 |
| 赛后 | 考虑NDEF自定义MIME类型 + AAR记录 | 🔄 让系统优先把标签派发给App |

机制改进：

- 赛前技术调研增加“系统级限制”排查（不只看API文档，还要看OS行为）

- 关键路径技术方案必须准备Plan B（手动输入、模拟感应）

- 在技术选型评估中增加“Android系统拦截风险”维度

- 1.6如果重来一次会改变什么

| 决策节点 | 改变后的做法 |
| --- | --- |
| 技术选型阶段 | 先确认Android系统NFC分发机制，不假设Web层能拿到标签数据 |
| 项目启动期 | 优先采用Capacitor原生NFC插件方案，而非Web NFC |
| 需求设计期 | 将“手动输入编号”作为一等公民功能，而非NFC的替补 |

复盘二：语音技术方案——Web Speech API vs 原生TTS

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 决策名称 | 语音合成（TTS）技术方案选择 |
| 时间 | 项目开发期 |
| 决策人 | ai开发评估，我确认 |

2.1当时做了什么假设

- 假设Web Speech API在Android WebView中能像在Chrome浏览器中一样工作

- 假设speechSynthesis.getVoices()返回的语音列表包含中文女声

- 假设APK环境下语音行为与浏览器环境一致

- 假设离线语音包能完全覆盖所有播报场景，无需依赖实时TTS

2.2依据什么做了决策

| 依据类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 开发效率 | Web Speech API一行代码即可实现语音播报，无需接入第三方SDK |
| 成本考量 | 无需付费，无需申请API Key |
| 已有基础 | 浏览器环境下语音工作正常，女声清晰 |

2.3实际结果与预期的差距

| 预期结果 | 实际结果 | 差距程度 |
| --- | --- | --- |
| APK中女声正常播报 | APK中出现男声（Android WebView默认TTS引擎为男声） | ❌ 失败 |
| 所有页面语音正常 | APK刚启动3秒即闪退（TTS初始化失败导致崩溃） | ❌ 严重失败 |
| Web Speech API可用 | WebView支持不完整，getVoices()返回空数组 | ❌ 失败 |

2.4根因分析

| 层级 | 问题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 信息不全（主要） | 未调研Android WebView对Web Speech API的支持情况 | WebView的TTS支持远弱于Chrome浏览器 |
| 信息不全 | 未区分“浏览器行为”与“WebView行为 | 在浏览器中测试通过，不等于在WebView中通过 |
| 判断问题 | 低估了Android系统TTS引擎的差异性 | 不同品牌手机TTS引擎不同，华为/小米的默认引擎可能与Google TTS不一致 |

2.5修复动作与机制改进

修复动作：

| 时间线 | 修复措施 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 立即 | 确认语音来源：离线语音包（预录女声MP3） vs Web Speech API | ✅ 离线语音包为女声，不依赖系统TTS |
| 立即 | 强制APK使用离线语音包播放，绕过Web Speech API | ⚠️覆盖有限，动态内容仍需TTS |
| 演示 | 回归浏览器演示，不打包APK | ✅ 浏览器语音稳定，女声正常 |

2.6如果重来一次会改变什么

| 决策节点 | 改变后的做法 |
| --- | --- |
| 技术选型 | 若计划打包APK，前期在Android WebView环境中测试Web Speech API |
| 技术选型 | 考虑直接接入讯飞/阿里云TTS SDK（原生Android SDK比Web API稳定） |
| 开发策略 | 将离线语音包作为主力，Web Speech API作为补充 |

复盘三：NFC部署策略——假设真实场景能快速落地

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 决策名称 | NFC真实部署假设 |
| 时间 | 项目规划期 |
| 决策人 | 我（产品负责人） |

3.1当时做了什么假设

- 假设NFC贴片写入后，在真实场景中能正常感应并触发App跳转

- 假设Android系统不会拦截NFC标签，用户贴片靠近即可进入App

- 假设41元/设施的部署成本，可以在赛后快速复制推广

3.2依据什么做了决策

| 依据类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 用户需求 | 视障女性需要“确认到达”而非“大概附近” |
| 技术可行性 | NFC贴片成本3元，技术成熟 |
| 竞品对比 | 同类产品中无人采用NFC作为确认到达手段 |

3.3实际结果与预期的差距

| 预期结果 | 实际结果 | 差距程度 |
| --- | --- | --- |
| 贴片写入成功即可用 | 写入成功（T3_2F_WC / XC_3F_MY），但系统拦截导致无法跳转 | ❌ 失败 |
| 用户手机无需配置 | 用户需在系统设置中配置NFC默认应用，操作复杂 | ❌ 不可用 |
| 赛后快速复制推广 | 需逐个解决系统拦截问题，推广阻力大 | ⚠️远低于预期 |

3.4根因分析

| 层级 | 问题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 判断问题（主要） | 从“能写入”推断“能使用”，忽略了系统分发机制 | 写入成功不代表读取成功 |
| 信息不全 | 未提前测试NFC在真实设备上的完整链路 | 应早期用真机测试，而不是等开发完成才验证 |
| 判断问题 | 对Android NFC的成熟度与标准化程度估计过高 | 不同品牌手机NFC行为差异大 |

3.5修复动作与机制改进

修复动作：

| 时间线 | 修复措施 |
| --- | --- |
| 立即 | 将“手动输入编号”和“模拟感应成功”作为NFC的等价替代 |
| 立即 | 立即 不再投入精力调试NFC，转向完善替代方案的用户体验 |
| 赛后 | 若继续推进NFC，必须切换到Capacitor原生方案 |

3.6如果重来一次会改变什么

| 决策节点 | 改变后的做法 |
| --- | --- |
| 技术选型 | 先买NFC贴片+真机测试，确认完整链路可用后再决定是否纳入核心功能 |
| 项目规划 | NFC作为“探索性功能”，而非“核心功能”设计；核心交互应先验证再开发 |

复盘四：缺失后端架构的前置依赖

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 决策名称 | 产品说明中响应闭环功能的实现范围 |
| 时间 | 项目开发末期 |
| 决策人 | 我（产品负责人） |

4.1当时做了什么假设

- 假设产品说明中的所有功能（包括响应者端、管理端、实时通信）都能在比赛前实现

- 假设前端Demo可以“假装”有后端，评委不会深究

- 假设赛后有时间快速搭建后端，补齐所有缺口

4.2依据什么做了决策

| 依据类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 产品愿景 | 希望呈现完整的“求助闭环”，包括接单、到达、处理、确认 |
| 竞品对比 | Be My Eyes有真人视频连线，我们需要有类似的“有人响应”机制 |

4.3实际结果与预期的差距

| 预期结果 | 实际结果 | 差距程度 |
| --- | --- | --- |
| 响应闭环完整展示 | 响应者端、管理端、实时通信均为“待后端开发”状态 | ⚠️ 功能缺失 |
| 评委看到完整闭环 | 评委看到的是模拟数据，非真实响应 | ⚠️ 效果打折 |

4.4根因分析

| 层级 | 问题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 判断问题（主要） | 在纯前端项目中预设了复杂的后端功能，未评估实现可行性 | 响应者端、WebSocket、推送服务在1个月内无法完成 |
| 规划问题 | 未对功能进行“真实实现 vs 模拟演示”的区分 | 应标注哪些是真实实现、哪些是模拟演示 |

4.5修复动作与机制改进

修复动作：

| 时间线 | 修复措施 |
| --- | --- |
| 立即 | 在产品说明中明确标注“待后端开发”和“赛后迭代” |
| 立即 | 将响应者端、管理端、实时通信归入“功能迭代路线图（7.2.5）” |
| 演示 | 用模拟数据展示求助分级和自动升级的UI效果 |

4.6如果重来一次会改变什么

| 决策节点 | 改变后的做法 |
| --- | --- |
| 产品规划 | 产品说明中区分“当前已实现”与“规划中”功能 |
| 开发策略 | 优先完成纯前端功能，有后端依赖的功能先用模拟数据占位，赛后补齐 |

复盘五：小触感AI助理语音输入无法识别并发送

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 决策名称 | 语音输入与播报方案 |
| 时间 | 部署后（2026年8月10号） |
| 决策人 | 我（产品负责人），技术方案由开发者评估 |

5.1当时做了什么假设

- 假设语音识别结果会先显示在输入框中，用户确认后再发送，符合常规语音交互习惯

- 假设语音识别和TTS语音播报在部署后能保持与开发环境一致的表现

- 假设之前添加的TTS解锁代码（primeTTS()）能兼容所有浏览器

- 假设Chrome的语音引擎行为与Edge一致，不会出现因解锁代码导致的卡死

5.2依据什么做了决策

| 依据类型 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 用户需求 | 视障用户通过语音输入指令，“小触感”智能体识别后执行操作 |
| 技术方案 | Web Speech API 同时负责语音识别（SpeechRecognition）和语音播报（speechSynthesis） |
| 竞品参考 | Be My Eyes、轻松无障碍等产品均支持语音输入，是行业标配 |

开发效率 Web Speech API 无需接入第三方SDK，一行代码即可实现语音输入

语音交互预期流程：

用户说话 → SpeechRecognition识别 → 结果填入输入框 → 用户确认/修改 → 点击发送 → “小触感”回复 → TTS播报回复内容

5.3实际结果与预期的差距

| 预期结果 | 实际结果 | 差距程度 |
| --- | --- | --- |
| 语音识别结果填入输入框 | 识别结果直接 sendMessage，绕过输入框，导致用户无法确认或修改 | ❌ 功能不符合预期 |
| TTS播报正常 | 所有浏览器均可使用 Chrome浏览器完全无声，Edge正常 | ❌ 严重失败 |
| 语音交互流程顺畅 | 语音输入后直接提交，用户无法确认AI是否理解正确 | ⚠️ 体验断裂 |

现象： 部署后，用户点击“小触感”语音输入按钮，说话后识别结果直接提交给AI，没有任何确认环节。同时，在Chrome浏览器上TTS完全无声，Edge正常。

5.4根因分析

5.4.1问题一：语音识别结果直接发送

| 层级 | 问题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 判断问题 | 代码中onresult 回调直接调sendMessage，为先更新输入框 | 语音识别结果的默认行为是“识别即发送”，而非“识别后让用户确认” |
| 信息不全 | 未明确语音输入的用户体验标准 | 应提前定义“语音输入后是否需要用户确认”这一交互决策 |

5.4.2问题二：Chrome TTS完全无声

| 层级 | 问题 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 信息不全（元凶） | 之前添加的TTS解锁代码 primeTTS() 在首次点击时用空语音 speak() 后30ms又立刻 cancel() | Chrome有个著名bug——speak()后马上cancel()会让语音引擎卡死，之后所有播报静默失效。Edge引擎不受影响，所以正常 |
| 判断错误 | 为了“兼容iOS”做的解锁优化，反而毒死了Chrome | 等于用了一个在Chrome上会触发bug的方案，并且完全没在Chrome上验证 |
| 信息不全 | Chrome的语音引擎与Edge的底层实现不同 | Edge用的是微软云端神经语音，不依赖系统；Chrome走的是系统离线语音（SAPI/系统语音），依赖本地语音包 |

“元凶”的完整链条：

部署成功

↓

用户点击语音输入按钮（触发 primeTTS 解锁）

↓

primeTTS: speak() 空语音 → 30ms后 cancel()

↓

Chrome 语音引擎卡死

↓

后续所有 speak() 被吞掉，完全静默

↓

用户以为“小触感”哑了/系统坏了

补充说明：

即使修复了 primeTTS 的 cancel bug，Chrome 的 TTS 仍然存在以下根源性问题（来自 Web Speech API 的跨浏览器差异）：

| 浏览器 | 中文语音来源 | 依赖条件 | 稳定性 |
| --- | --- | --- | --- |
| Edge | 微软云端神经语音（online） | 无（内置） | ✅ 稳定，开箱即响 |
| Chrome | 系统离线语音（Windows SAPI / macOS 系统语音） | 系统需安装中文语音包 | ❌ 不稳定，依赖本地环境 |

这意味着即使 primeTTS 修复，在未安装中文语音包的 Chrome 环境（尤其是 Windows 系统）下，TTS 仍可能因 getVoices() 返回空列表而完全静默。其根源不仅是代码层面的 Bug，更涉及 Web Speech API 在不同浏览器上的实现差异。

赛后可行方向： 将语音播报切换为讯飞、阿里云或微软 Azure 的云端 TTS SDK，作为 Web Speech API 的兜底方案。

5.5修复动作与机制改进

5.5.1修复动作：

| 时间线 | 修复措施 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 立即 | 重构语音识别逻辑：识别结果先填入输入框，用户确认后再发送 | ✅ 符合预期交互流程 |
| 立即 | 移除 primeTTS() 中的 cancel()，改为 volume=0 静音短句预热 | ✅ 不再毒死Chrome引擎 |
| 立即 | 在打断播报时加50ms延迟规避同类问题 | ✅ 降低卡死概率 |
| 演示 | 建议使用Edge浏览器进行演示 | ✅ Edge最稳定 |

5.5.2修复前后对比：

| 对比项 | 修复前 | 修复后 |
| --- | --- | --- |
| 语音识别 | 识别后直接发送 | 识别后先填入输入框，用户确认后发送 |
| Chrome TTS | 完全静默（引擎卡死） | 正常播报（依赖于系统中文语音包） |
| 语音输入体验 | 无法确认AI是否正确理解 | 用户可确认修改后再发送 |

5.6如果重来一次会改变什么

| 决策节点 | 改变后的做法 |
| --- | --- |
| TTS解锁方案 | 不在所有浏览器上使用统一的 speak() + cancel() 方案，而是针对Chrome单独处理，或采用 volume=0 静音预热的替代方案 |
| 语音交互设计 | 提前定义“语音输入后是否需要用户确认”的交互规则，明确语音识别结果的处理逻辑 |
| 浏览器兼容性测试 | 在部署前在Chrome（Windows/Mac）和Edge上分别测试TTS，不假设跨浏览器一致性 |
| 技术选型 | 若语音功能是核心卖点，考虑接入第三方TTS SDK（讯飞/阿里云）作为Web Speech API的兜底 |

5.7总结：从“毒死Chrome”到“发现真正元凶”

| 阶段 | 误判 | 真相 |
| --- | --- | --- |
| 部署后 | 以为是浏览器限制，Chrome不支持TTS 不是不支持，是被 primeTTS | 不是不支持，是被 primeTTS 的 cancel 卡死了 |
| 第一次修复 | 以为去掉 cancel 就能解决 | 实际有效，但确实解决了核心根因 |
| 赛后验证 | 以为所有浏览器都能正常工作了 | Edge完全正常，Chrome仍依赖系统中文语音包的 cancel 卡死了 |

第一次修复 以为去掉 cancel 就能解决 实际有效，但确实解决了核心根因

赛后验证 以为所有浏览器都能正常工作了 Edge完全正常，Chrome仍依赖系统中文语音包

5.8核心教训：

- “为了兼容A而做的优化，可能毒死B”——跨浏览器兼容性修改必须全面验证

- 一个看似无害的 cancel() 可能触发浏览器底层bug，导致整个功能瘫痪

- 当现象是“部分浏览器正常，部分不正常”时，优先怀疑代码中有针对特定浏览器的“优化”代码，而非假设是浏览器的限制

五个复盘的共性模式

| 复盘 | 根本问题类型 | 核心教训 |
| --- | --- | --- |
| NFC技术选型 | 信息不全 + 判断问题 | 技术标准可用 ≠ 实际场景可用 |
| 语音APK问题 | 信息不全 | 浏览器可用 ≠ WebView可用 |
| NFC部署策略 | 判断问题 | 写入成功 ≠ 使用成功 |
| 后端依赖缺失 | 规划问题 | 产品愿景 ≠ 实现范围 |
| 语音识别交互设计 | 沟通问题 + 需求传达不清 | 开发者实现 ≠ 用户预期（“我预期的” vs “开发者理解的”） |

本次新增复盘的分析：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 问题 | 语音识别结果直接 sendMessage，未经过输入框，用户无法看到识别文字 |
| 根因类型 | 沟通问题 + 需求传达不清 |
| 核心教训 | “语音识别→填充输入框→用户确认→发送”是一个完整的交互链路，每一步都有其价值，不能因为“最终要发送”就跳过中间的“用户可见”环节。实现前必须明确：用户需要看到什么、什么时候看到、看到之后能做什么。 |

所有问题的共同根源：

“在一个维度验证/确认成功，就假设在另一个维度也成功”——这是技术决策中最常见的思维陷阱。

具体表现为：

| 思维陷阱 | 表现 |
| --- | --- |
| 1 技术 | 技术标准可用 ≠ 实际场景可用 Web NFC规范在Chrome上可用，但Android系统拦截导致实际无法使用 |
| 2 浏览器 | 浏览器可用 ≠ WebView可用 Chrome中语音正常，APK（WebView）中男声/闪退 |
| 3 写入 | 写入成功 ≠ 使用成功 NFC贴片写入成功（T3_2F_WC），但手机感应无法跳转 |
| 4写入 | 写入成功 ≠ 使用成功 NFC贴片写入成功（T3_2F_WC），但手机感应无法跳转愿景 ≠ 实现范围 产品说明中的“响应闭环”需要后端，但比赛前只有前端 |
| 5 开发者 | 开发者实现 ≠ 用户预期 开发者把语音识别结果直接sendMessage，用户预期是“先看到文字再发送” |

未来改进机制

| 改进方向 | 具体措施 |
| --- | --- |
| 目标环境验证 | 在真实用户设备（Android手机、Edge浏览器、APK环境）上验证，而非在理想环境（Chrome桌面）中测试 |
| 全链路预测试 | NFC等硬件功能，先买贴片+真机测试完整链路，再决定是否纳入核心功能 |
| 需求表达颗粒度 | 需求文档不仅要描述“最终结果”，还要描述“用户中间看到什么”。例如：“语音识别结果必须填入输入框，用户可见后再发送” |
| 功能实现范围评估 | 产品规划时区分“当前已实现”、“模拟演示”、“赛后迭代”三类功能 |
| 开发前交互确认 | 复杂交互（如语音→输入框→发送）实现前，先画出交互流程图，双方确认后再编码 |