穿搭智造局 · 关键决策与失败修复复盘

一、数据集决策：从阿里天池切换到Polyvore

- 1. 当时做了什么假设

- 假设一：阿里天池淘宝穿衣搭配数据集（dim_items (new).txt）包含商品图片URL或图片文件，可以直接用于构建单品图库。

- 假设二：数据集中的商品信息是完整的（含商品名称、品类、颜色、图片等字段），只需做简单的数据清洗即可使用。

- 假设三：文件总量约4.8GB的图片压缩包可以通过常规方式下载并解压使用。

- 2. 依据什么做了决策

- 依据一：阿里天池是阿里巴巴旗下的大数据平台，数据集来源于淘宝真实交易数据，具有高可信度和真实度。

- 依据二：数据集描述中包含“dim_items（商品详情）”和“tianchi_fm_img3_1~4.zip（商品图片）”等文件，从文件名判断图片数据是包含在内的。

- 依据三：从文件大小（49.32MB的txt + 4.8GB的图片包）判断，这应该是一个完整的商品数据集，包含结构化的商品信息和对应的图片资源。

- 依据四：淘宝穿衣搭配数据集是中文环境下最直接相关的时尚穿搭数据来源，与产品定位（服务于中文用户）高度契合。

- 3. 实际结果与预期的差距

| - 预期 | - 实际 |
| --- | --- |
| - dim_items包含商品名称、品类、颜色、图片URL等完整字段 | - dim_items只有纯数字ID（商品ID、类目ID、分词ID），没有任何中文文本、商品名称、图片URL或非ASCII字符 |
| - 可以通过解析txt文件构建完整的单品图库 | - 499,983件商品全部是ID关系数据，无法提取任何可读的商品信息 |
| - 4.8GB图片包解压后可获得商品图片 | - 图片包上传失败（文件太大）+ 国内无法访问Google Drive（Polyvore来源） |
| - 单次数据导入即可完成图库构建 | - 需要完全更换数据来源，从头开始 |

- 4. 根因分析

- 1.4.1信息不全（主要原因）：

- 在下载数据集之前，没有先查看txt文件的前几行内容来确认数据格式和字段结构

- 仅根据文件名（如“dim_items”）和文件大小做了推断，没有下载样本进行验证

- 数据集描述页面的说明不够详细，未明确指出该版本是“特征文件版本”（仅含ID关系，不含文本和图片元数据）

- 1.4.2判断偏差：

- 我假设了阿里天池的数据集是“开箱即用”的，直接解析即可使用

- 错误地认为4.8GB的图片包可以顺利上传，没有提前评估文件传输的技术限制

- 低估了从国内下载Google Drive文件的网络障碍

- 5. 修复动作与机制改进

- 1.5.1修复动作：

- 1. Plan B执行：立即切换到Polyvore Outfits数据集，该数据集包含21,889套真实用户穿搭、商品名称、价格、点赞数、图片URL（虽然也已失效）等完整元数据

- 2. 分步验证：先下载并验证元数据文件（8MB），确认可用后再决定是否下载图片包（6GB）

- 3. 建立数据备份：Plan A（天池）数据完整保留在 server/data/plan_a_tianchi/，Plan B（Polyvore）数据存入 server/data/plan_b_polyvore/，当前活跃版本使用Plan B

- 1.5.2机制改进：

- 1. 数据验证前置：在整合任何新数据集之前，必须先下载样本（前100行）进行结构和内容验证

- 2. 多源备选方案：对关键数据依赖建立至少2个备选来源，避免单点依赖

- 3. 增量数据策略：先使用SVG矢量图作为占位，确保功能不受影响，再逐步替换为真实数据

- 4. 文件传输替代方案：对于大文件，提前评估SCP/rsync等替代上传方式

- 6. 如果重来一次会改变什么

- 1. 先看数据样本，再决定是否下载：在下载4.8GB图片包之前，先用 head -n 10 dim_items(new).txt 查看文件结构，立刻就能发现没有图片URL字段

- 2. 验证数据集描述：仔细阅读数据集说明页面的所有细节，确认是“完整版”还是“特征版”

- 3. 预先评估网络条件：如果是Google Drive的6GB文件，国内网络基本无法直接下载，需要提前准备代理或镜像源

- 4. 更早启动Plan B：在发现天池数据集只有ID关系数据时，应第一时间切换到备选方案，而不是试图“解决”天池数据的问题

二、AI绘图功能决策：取消AI绘图API

- 1. 当时做了什么假设

- 假设一：AI绘图API（如Replicate SDXL、Stable Diffusion等）可以生成足够写实的穿搭海报，用于C端灵感库的展示。

- 假设二：生成的图片能清晰展示每件衣服的细节（材质、版型、颜色等），用户能够准确识别“白衬衫”和“条纹衫”的区别。

- 假设三：单张图片成本约0.04-0.10元，在产品早期阶段是可以接受的。

- 2. 依据什么做了决策

- 依据一：市场上已有成熟的AI绘图API（Replicate SDXL、DALL-E、Midjourney等），技术可行性较高。

- 依据二：穿搭海报生成是提升内容生产效率的关键功能，AI绘图可以快速生成大量穿搭图片。

- 依据三：用户需求调研显示，用户希望在灵感库中看到“真实”的穿搭效果图，而不是文字描述。

- 3. 实际结果与预期的差距

- 2.3.1AI生图的实际效果：

| - 预期效果 | - 实际效果 |
| --- | --- |
| - 清晰的“白衬衫 + 阔腿裤 + 乐福鞋”穿搭图 | - 衣物模糊，白衬衫和条纹衫几乎无法区分 |
| - 每件单品独立可辨 | - 三张图的色调、构图、服装廓形几乎一致 |
| - 用户一眼看出区别 | - 用户反馈“这三套有啥区别？” |
| - 可以作为灵感库的核心展示方式 | - 无法满足用户“看清楚每件衣服”的需求 |

- 2.3.2成本预期 vs 实际：

| - 维度 | - 预期 | - 实际 |
| --- | --- | --- |
| - 单张成本 | - $0.005-0.01 $0.005-0.01 | - （按计划） |
| - 月调用量 | - 500-1000张 | - 未实际调用 |
| - 图片质量 | - 可用 | - 不可用 |

- 4. 根因分析

- 2.4.1判断偏差（主要原因）：

- 高估了当前AI绘图模型对“单品类服装”的细节生成能力——AI模型擅长生成“整体造型”和“氛围图”，但不擅长精确还原特定服装的材质、版型、颜色细节

- 低估了用户对“看清每件衣服”的需求——用户需要的不是一张好看的“氛围图”，而是能看清白衬衫领口、阔腿裤裤型的具体展示

- 没有提前做小规模A/B测试来验证AI生图的用户接受度

- 2.4.2信息不全：

- 没有提前用真实的商品白底图进行测试，而是基于通用场景的prompt做判断

- 没有评估“生成清晰单品图”所需的技术参数（如训练LoRA模型、特定风格微调等）的复杂度

- 5. 修复动作与机制改进

- 2.5.1修复动作：

- 1. 改为单品平铺展示：放弃AI生成“完整穿搭图”，改为每件单品独立展示，使用真实商品白底图（或SVG占位图）

- 2. 单品类目细化：每件单品展示名称、材质、版型等标签，帮助用户分辨

- 3. 使用Polyvore真实搭配数据：直接展示真实用户的穿搭组合，而非AI生成的“假图”

- 4. 标题生成保留：仅保留AI标题生成功能（成本低、效果好），取消AI绘图功能

- 2.5.2机制改进：

- 1. 功能决策前置验证：在决定使用任何AI能力之前，先用少量样本进行用户测试

- 2. 成本-效果评估：对每项AI能力，同时评估“效果”和“成本”，效果不达标则不推进

- 3. 明确“可用”的定义：对于AI绘图，提前定义“可用”标准（如“用户能否在3秒内识别出具体单品”），而非凭感觉判断

- 6. 如果重来一次会改变什么

- 1. 先测试再决策：在决定是否使用AI绘图API之前，先用5-10张白底图调用SDXL API，评估生成质量，而不是仅凭市场宣传做决定

- 2. 明确使用场景：如果AI绘图只适合做“氛围图”而非“单品展示图”，那就只用在B端运营内容预览，不用于C端单品展示

- 3. 分阶段规划：第一阶段用真实图片（SVG占位），第二阶段用AI生成“氛围搭配图”（用于小红书封面等场景），而非直接用于核心功能

- 4. 降低期望：不要期望AI能一次性生成完美的“白衬衫+阔腿裤”穿搭图，而是将AI定位为“辅助素材生成器”，而非“主内容生成器”

三、B端注册流程简化：移除验证码

- 1. 当时做了什么假设

- 假设一：开发测试环境下验证码功能可以正常工作（前端显示“获取验证码”按钮 → 后端生成随机码 → 用户输入 → 校验通过）。

- 假设二：用户输入默认验证码“000000”即可完成注册，逻辑是清晰的。

- 2. 依据什么做了决策

- 依据一：MVP阶段，用户数量有限，验证码的“防刷”价值较低。

- 依据二：运营注册流程已经包含密码设置和身份选择，验证码增加了额外的操作步骤。

- 依据三：测试发现“获取验证码”按钮点击后没有任何反应，无法进入下一步。

- 3. 实际结果与预期的差距

| - 预期 | - 实际 |
| --- | --- |
| - 验证码功能正常工作 | - “获取验证码”按钮无反应，无法获取验证码 |
| - 输入“000000”可通过验证 | - 输入“000000”后显示“验证码错误” |
| - 注册流程包含验证码校验 | - 注册流程卡在验证码步骤，用户无法完成注册 |
| - 邮箱和手机号都能正常注册 | - 邮箱可以注册，手机号注册被验证码卡住 |

- 4. 根因分析

- 3.4.1判断偏差：

- 在MVP阶段引入验证码是“过度设计”，增加了系统复杂度但没有带来相应的价值（用户量小，没有恶意注册风险）

- 3.4.2信息不全：

- 没有提前确认验证码功能的后端实现状态（是部分实现还是完全未实现）

- 没有在开发计划中明确验证码的优先级和必要性

- 5. 修复动作与机制改进

- 3.5.1修复动作：

- 1. 完全移除验证码：从注册页和登录页移除所有验证码相关字段和逻辑

- 2. 简化注册流程：改为“手机号/邮箱 + 密码 + 确认密码”直接注册

- 3. 简化登录流程：登录页支持用户名/手机号/邮箱三种方式 + 密码登录

- 4. 代码清理：移除 send-code 和 verify-code 等后端接口及内存缓存逻辑

- 3.5.2机制改进：

- 1. MVP功能裁剪原则：在MVP阶段，对“可有可无”的功能（如验证码）应优先裁剪，直到有明确需求再引入

- 2. 开发前确认状态：在规划功能时，先确认后端是否已实现，避免前端做了但后端没做完导致的功能断链

- 3. 降低入口门槛：运营注册的本质是“让运营人员快速进入后台”，验证码是障碍而非保护，应优先简化

- 6. 如果重来一次会改变什么

- 1. MVP阶段直接不设计验证码：用户量小，没有恶意注册风险，验证码是过度设计

- 2. 如果必须有：在规划阶段就确认验证码功能的技术实现方案（包括发送、校验、过期等完整链路）

- 3. 验证码优先级设为P2：在第一期迭代中，验证码属于“锦上添花”而非“核心功能”，应列为P2

四、入口判定页Split Text动画修复

- 1. 当时做了什么假设

- 假设一：使用React Bits的Split Text组件或类似的开源实现，可以为入口判定页增加文字逐个出现的动画效果。

- 假设二：动画脚本可以在页面加载完成后正常执行，不影响页面其他功能的加载。

- 2. 依据什么做了决策

- 依据一：Split Text动画效果精致，能提升品牌第一印象，符合“穿搭智造局”的定位。

- 依据二：开源实现代码量小（约30行），集成成本低。

- 依据三：类似效果在其他产品中被广泛使用，稳定性预期较好。

- 3. 实际结果与预期的差距

| - 预期 | - 实际 |
| --- | --- |
| - 页面加载后文字逐个优雅出现 | - 入口页持续刷新卡顿，页面无法正常加载 |
| - 动画执行流畅 | - 修复了两次，依然出现卡住或只有Slogan的情况 |
| - 不影响其他功能 | - 入口页作为全站入口，卡顿导致整个产品无法被访问 |

- 4. 根因分析

- 4.4.1判断偏差：

- 没有提前测试Split Text脚本在目标环境（GitHub Pages）的兼容性

- 高估了开源脚本的稳定性，没有准备降级方案

- 4.4.2信息不全：

- Split Text脚本存在加载异常、执行报错或与其他脚本冲突的问题，开发方未能准确定位根因

- 没有在部署前进行充分的页面加载测试

- 5. 修复动作与机制改进

- 5.5.1修复动作：

- 1. 保留Split Text动画：作为入口页的核心视觉元素

- 2. 增加降级方案：确保动画失败时，页面仍能正常加载

- 3. 简化动画复杂度：减少依赖的外部资源

- 5.5.2机制改进：

- 1. 部署前置测试：部署前，对所有页面进行加载测试

- 2. 降级方案准备：为任何第三方依赖准备“功能降级”方案

- 3. Console日志监控：开发方通过浏览器开发者工具排查根因

- 6. 如果重来一次会改变什么

- 1. 先测试，再部署：在部署前，先在目标环境测试Split Text动画的兼容性和稳定性

- 2. 准备降级方案：如果动画脚本无法正常加载，页面应自动切换到无动画版本

- 3. 减少外部依赖：尽量使用CSS动画而非JS驱动，降低脚本冲突风险

五、C端页面顶部用户头像问题

- 1. 当时做了什么假设

- 假设一：C端页面顶部的用户头像显示是设计的一部分，用于展示用户身份。

- 假设二：头像数据会与用户档案同步更新。

- 2. 依据什么做了决策

- 依据一：页面设计时在顶部预留了用户头像位置，用于展示登录状态（虽然C端不需要登录）。

- 依据二：部分页面已经实现了头像显示功能。

- 3. 实际结果与预期的差距

- 预期：头像正常显示用户信息，与档案同步。

- 实际：头像数据不同步，出现显示错误的用户信息，有时显示示例用户“林小雨”，有时显示空白。

- 4. 根因分析

- 决策失误：在C端不需要登录的情况下，用户头像本身就是“过度设计”。C端用户无需登录，所以不存在“统一身份”的概念，头像无法与任何账号绑定，必然会出现数据不一致的问题。

- 5. 修复动作与机制改进

- 修复动作：从所有C端页面移除用户头像。

- 机制改进：在设计阶段明确“C端无登录 = 无统一身份标识”的前提，所有与“用户身份”强相关的UI元素（头像、昵称等）都应该被移除或重新设计。

- 6. 如果重来一次会改变什么

- 直接移除C端页面的所有头像相关UI元素，用品牌标识或功能图标替代。C端用户的核心诉求是“快速查尺码/看灵感”，而不是“展示个人形象”。

六、C端与B端数据联动问题

- 1. 当时做了什么假设

- 假设一：C端用户在灵感库收藏穿搭后，首页“收藏穿搭”卡片数量会自动同步更新。

- 假设二：C端和B端的数据共享同一个存储源。

- 2. 依据什么做了决策

- 依据一：数据飞轮是产品的核心设计理念，C端和B端数据应该互通。

- 依据二：技术上可以通过统一的数据读写接口实现同步。

- 3. 实际结果与预期的差距

| - 预期 | - 实际 |
| --- | --- |
| - 灵感库收藏 → 首页收藏数自动更新 | - 在灵感库收藏穿搭后，首页“收藏穿搭”卡片数量没有变化 |
| - 数据实时同步 | - 数据读取和写入使用了不同的数据源 |

- 4. 根因分析

- 信息不全：不同页面调用了不同的数据源（灵感库可能存了某处，首页读取了另一处），导致数据不一致。

- 5. 修复动作与机制改进

- 修复动作：统一收藏数据的读写来源，确保所有页面调用同一份数据。

- 机制改进：在数据架构设计阶段，明确每个数据实体（如收藏）的“唯一数据源”，所有页面统一从这个源读写。

- 6. 如果重来一次会改变什么

- 在数据架构设计阶段建立“数据唯一来源”原则，避免同一个数据在不同页面使用不同的存储位置。

七、首页“AI智能体测”未同步改名

- 1. 当时做了什么假设

- 假设一：板块一改名后，所有页面的相关文案会自动同步更新。

- 假设二：“AI智能体测”到“精准尺码指南”的改名已全局生效。

- 2. 依据什么做了决策

- 依据一：板块一的主页面（size.html）已改名为“精准尺码指南”。

- 依据二：其他页面的文案通常通过全局变量或配置文件管理。

- 3. 实际结果与预期的差距

| - 预期 | - 实际 |
| --- | --- |
| - 所有页面显示“精准尺码指南” | - 首页入口卡片仍显示“AI智能体测” |
| - 改名全局生效 | - 部分页面未同步更新 |

- 4. 根因分析

- 信息不全：首页的入口卡片文案是硬编码在 index.html 中的，没有使用全局配置或变量管理。

- 5. 修复动作与机制改进

- 修复动作：在 index.html 中将“AI智能体测”替换为“精准尺码指南”。

- 机制改进：将全局文案（如板块名称）统一放在配置文件中管理，避免多处硬编码导致的不一致。

- 6. 如果重来一次会改变什么

- 在项目初期就建立“全局文案配置中心”，避免同一文案在多个页面中硬编码。

八、B端运营入口缺失

- 1. 当时做了什么假设

- 假设一：入口判定页的“运营者”按钮正常跳转到运营登录页。

- 假设二：B端用户可以通过入口页进入运营后台。

- 2. 依据什么做了决策

- 依据一：入口判定页设计时包含了“普通用户”和“运营者”两个入口。

- 依据二：开发时已配置了跳转逻辑。

- 3. 实际结果与预期的差距

| - 预期 | - 实际 |
| --- | --- |
| - 点击“运营者”跳转运营登录页 | - 部署后找不到进入运营后台的通道 |
| - 入口页正常显示两个入口 | - 入口页的运营入口跳转路径配置错误或被移除 |

- 4. 根因分析

- 信息不全：部署时没有验证入口判定页到运营登录页的跳转路径。

- 5. 修复动作与机制改进

- 修复动作：在个人中心隐私设置下方增加“运营中心入口”链接，或确保入口判定页的“运营者”按钮正常跳转。

- 机制改进：部署前对所有页面跳转路径进行端到端验证。

- 6. 如果重来一次会改变什么

- 在部署检查清单中增加“入口页→运营登录页”的路径验证项。

九、总结：关键教训提炼

- 1 数据验证前置：下载数据集前先查看样本内容，确认结构后再决定是否使用 所有数据整合项目

- 2 MVP功能裁剪：对“可有可无”的功能（如验证码）优先裁剪，直到有明确需求再引入 MVP阶段的需求评审

- 3 功能决策前置验证：在决定使用任何AI能力之前，先用少量样本进行用户测试 AI能力选型与评估

- 4 降级方案准备：为任何第三方依赖（如AI绘图、Split Text动画）准备“功能降级”方案 所有外部依赖集成

- 5 唯一数据源原则：每个数据实体应有唯一的读写来源，避免多处存储导致不一致 数据架构设计

- 6 部署前全链路验证：部署前对核心用户路径进行端到端验证，确保所有跳转正常 部署流程

- 7 全局文案统一管理：将产品内的关键文案统一在配置文件中管理 产品国际化与维护

- 8 多人并发性能预评估：在功能设计阶段就评估数据量增长对性能的影响，提前做好分页/缓存方案 技术架构设计

- 9 功能依赖提前确认：在规划功能时，先确认后端是否已实现，避免前后端断链 前后端协作

- 10 C端设计保持简洁：C端无登录 = 无统一身份标识，所有与“用户身份”强相关的UI元素应被移除或重新设计 C端产品设计